4 ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

  - Выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности

Экономическая эффективность информационных систем (ИС) — это показатель, характеризующий соотношение полученного результата от внедрения системы к затратам на её создание и эксплуатацию.

В условиях цифровизации высшего образования критерием эффективности является не просто «быстродействие программы» (использование процессорного времени и памяти), а минимизация трудовых и финансовых ресурсов университета, затрачиваемых на управление документами.

4.1.1 Источники формирования экономического эффекта

Для разрабатываемой системы электронного документооборота (СЭД) экономический эффект складывается из двух составляющих: прямого и косвенного эффекта.

1. Прямой экономический эффект — это экономия, которая поддается прямому бухгалтерскому расчету. В рамках данного проекта источниками прямой экономии являются:

Снижение материальных затрат. Сокращение расходов на офисную бумагу, тонер для принтеров, папки, скоросшиватели и физическое архивное хранение.

Экономия фонда заработной платы (ФЗП). Автоматизация рутинных операций (регистрация, поиск, передача документов) высвобождает рабочее время сотрудников. Если раньше секретарь тратил 20 минут на регистрацию и разнос приказа по кафедрам, то в СЭД это занимает 2 минуты.

Снижение стоимости владения. Отказ от покупки дорогостоящих лицензий стороннего ПО (например, «1С:Документооборот» или «Documentolog») в пользу собственной разработки на Open Source технологиях (Python, Django, PostgreSQL).

2. Косвенный экономический эффект — это качественные улучшения, которые трудно выразить в деньгах мгновенно, но которые влияют на деятельность вуза в долгосрочной перспективе:

Повышение исполнительской дисциплины. Прозрачность маршрутов не позволяет документам «теряться» или залеживаться на столах.

Ускорение принятия управленческих решений. Ректор или декан могут подписать документ, находясь в командировке, через веб-интерфейс.

Снижение количества ошибок. Использование шаблонов и автоматических проверок исключает ошибки человеческого фактора при составлении документов.

Методика расчета

Для обоснования целесообразности разработки и внедрения системы в данной дипломной работе будет использована методика сравнения приведенных затрат.

Суть методики заключается в сравнении двух вариантов организации рабочего процесса:

Базовый вариант (T0​): Традиционный «бумажный» документооборот (текущее состояние).

Проектный вариант (T1​): Использование разработанной системы электронного документооборота.

Расчет экономической эффективности будет производиться в несколько этапов:

Этап 1. Расчет затрат на создание системы (Kp​). Сюда входят единовременные капитальные вложения:

Затраты на оплату труда разработчика (из расчета трудоемкости написания кода и проектирования).

Затраты на машинное время и электроэнергию при разработке.

Накладные расходы вуза.

Этап 2. Расчет эксплуатационных расходов (Cop​). Периодические затраты на поддержание работы системы:

Амортизация серверного оборудования.

Затраты на электроэнергию для сервера (24/7).

Зарплата администратора (поддержка системы).

Этап 3. Расчет экономии трудозатрат. Сравнивается время выполнения типовых операций вручную (tmanual​) и с помощью системы (tauto​). Разница во времени умножается на количество операций в год и на среднюю часовую ставку сотрудника.

Этап 4. Расчет основных показателей эффективности.

Главным показателем будет являться годовой экономический эффект (Эг​), рассчитываемый по формуле:

где:

З1​ — стоимостная оценка затрат при ручной обработке документов;

З2​ — стоимостная оценка затрат при автоматизированной обработке;

A — годовой объем документооборота.

Также будет рассчитан срок окупаемости проекта (Tok​) — период времени, за который экономия от использования системы покроет затраты на её разработку:

​

где:

Kp​ — капитальные вложения на разработку (инвестиции);

Эг​ — годовая экономия (прибыль от внедрения).

И коэффициент экономической эффективности (Ep​):

Нормативным значением для IT-проектов считается срок окупаемости от 12 до 24 месяцев. Если расчетный срок окупаемости окажется ниже этого порога, разработка считается экономически целесообразной.

Выбранная методика позволяет комплексно оценить эффективность проекта. Она учитывает как затраты на разработку (программирование, внедрение), так и выгоду от эксплуатации (экономия времени персонала и расходных материалов).

В следующих подглавах будут произведены конкретные расчеты трудоемкости разработки, сметы затрат и итоговых показателей эффективности на основе реальных данных о деятельности вуза.

4.2 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Перед расчетом эффективности необходимо определить капитальные вложения (инвестиции), то есть сколько стоит разработать данную систему. Так как система разрабатывается в рамках магистерской диссертации, стоимость складывается из оценки трудозатрат разработчика.

Трудоемкость разработки составила 3 месяца. Расчет стоимости представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Смета затрат на разработку системы (Капитальные вложения)

| Статья затрат | Расчет | Сумма, тг. |
| --- | --- | --- |
| Оплата труда разработчика (условная) | 3 мес. × 150 000 тг. | 450 000 |
| Социальные отчисления (ок. 10%) | 450 000 × 0,1 | 45 000 |
| Амортизация ПК разработчика | 300 000 тг. / 60 мес. × 3 мес. | 15 000 |
| Электроэнергия (разработка) | 300 кВт × 25 тг. | 7 500 |
| Итого капитальные вложения ($K_p$): |  | 517 500 |

Сравнительный анализ затрат и показателей эффективности

Рассчитаем эксплуатационные затраты при текущем («бумажном») процессе работы деканата. Численность сотрудников, вовлеченных в документооборот, составляет 6 человек. Рассмотрим смету затрат на оплату труда в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 — Смета затрат на оплату труда (До внедрения)

| Должность | Кол-во | Оклад, тг. | Итого в мес. | Итого за год | Фонд с учетом соц. налога (9,5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий канцелярией | 1 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 | 3 285 000 |
| Методист деканата | 3 | 180 000 | 540 000 | 6 480 000 | 7 095 600 |
| Секретарь-референт | 1 | 150 000 | 150 000 | 1 800 000 | 1 971 000 |
| Курьер / Архивист | 1 | 110 000 | 110 000 | 1 320 000 | 1 445 400 |
| Итого: | 6 | 690 000 | 1 050 000 | 12 600 000 | 13 797 000 |

Затраты на амортизацию технического оборудования (До внедрения).

Офисная мебель на 6 человек – 600 000 тг. Срок службы 8 лет.

600000/8=75000 тг/год.

6 компьютеров общей стоимостью 1 500 000 тг. (по 250 000 тг.). Срок службы 5 лет.

1500000/5=300000 тг/год.

3 МФУ (принтер/сканер) стоимостью 120 000 тг. каждый. Срок службы 5 лет.

3×120000/5=72000 тг/год.

Общая амортизация за год: 75000+300000+72000=447000 тг.

2. Затраты на электроэнергию (До внедрения).

Освещение (10 LED-ламп по 20 Вт): 10×0.02 кВт×8 ч×22 дн×12 мес=422.4 кВт.

6 компьютеров (250 Вт/час): 6×0.25 кВт×8 ч×22 дн×12 мес=3168 кВт.

Принтеры (активная печать 3 часа в день): 3×0.4 кВт×3 ч×22 дн×12 мес=950.4 кВт.

Итого потребление: 4540.8 кВт/год.

С учетом тарифа для юрлиц (ок. 28 тг/кВт):

4540.8×28=127142 тг.

3. Расходные материалы (Бумага, картриджи). При бумажном документообороте расходы составляют ок. 50 000 тг в месяц (бумага, тонер).

50000×12=600000 тг.

ИТОГО расходы ДО внедрения (З1​):

13797000+447000+127142+600000=14971142 тг.

Теперь рассчитаем затраты ПОСЛЕ внедрения информационной системы. Внедрение СЭД позволяет оптимизировать штат (сократить должность курьера/архивиста, так как документы передаются мгновенно и хранятся на сервере) и сократить одну ставку методиста за счет автоматизации отчетов. Численность отдела составит 4 человека.

Таблица 3 — Смета затрат на оплату труда (После внедрения)

| Должность | Кол-во | Оклад, тг. | Итого в мес. | Итого за год | Фонд с учетом соц. налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий канцелярией | 1 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 | 3 285 000 |
| Методист деканата | 2 | 180 000 | 360 000 | 4 320 000 | 4 730 400 |
| Секретарь-референт | 1 | 150 000 | 150 000 | 1 800 000 | 1 971 000 |
| Итого: | 4 | 760 000 | 760 000 | 9 120 000 | 9 986 400 |

1. Затраты на амортизацию.

Мебель на 4 человек: 400000/8=50000 тг.

4 компьютера: 4×250000/5=200000 тг.

Принтеры (нагрузка снизилась, нужен 1 общий): 120000/5=24000 тг.

Сервер (амортизация доли сервера вуза): 50000 тг/год.

Общая амортизация: 324000 тг.

2. Затраты на электроэнергию.

Освещение: 422.4 кВт (помещение то же).

4 компьютера: 2112 кВт.

Принтер (редкая печать): 100 кВт.

Сервер (24/7): 0.1 кВт×24 ч×365=876 кВт.

Итого: 3510 кВт × 28 тг = 98280 тг.

3. Расходные материалы. Расходы на бумагу сокращаются на 90% (печать только внешних писем).

60000 тг/год.

ИТОГО расходы ПОСЛЕ внедрения (З2​):

9986400+324000+98280+60000=10468680 тг.

Расчет итоговых показателей эффективности

1. Годовая экономия (Эг​): Разница между затратами до и после внедрения системы:

2. Коэффициент экономической эффективности (Ep​):

3. Срок окупаемости (Tok​):

Это означает, что система окупится примерно за 1,5 месяца работы. Столь быстрая окупаемость обусловлена тем, что разработка велась силами магистра (низкие капвложения), а экономия достигается за счет оптимизации реального фонда заработной платы.

4. Сравнение с альтернативным вложением средств (Депозит). Сравним эффективность вложений в разработку с альтернативной прибылью от вложения суммы разработки (Kp​=517500 тг) в банк под 14% годовых (средняя ставка ГЭСВ в РК).

Прибыль от депозита за год:

517500×0,14=72450 тг.

Годовая экономия от внедрения системы составляет 4 502 462 тг.

Разница между эффектом от внедрения и банковским депозитом:

4502462−72450=4430012 тг.

Вывод: Из расчетов видно, что внедрение информационной системы дает несоизмеримо большую экономическую выгоду (более 4,5 млн тенге в год), чем пассивное хранение средств. Сокращение рутинных операций и отказ от бумажного документооборота делает проект высокорентабельным и экономически обоснованным.